## Slide 1
דו"ח התקדמות
Depth Anything V2
עדכון מצב נכון ל־12.04.2026
המטרה בשלב הזה היא להראות מה באמת בוצע עד עכשיו: הקמת הסביבה, הכנת הדאטה, מצב ה־benchmarks והחסמים לפני שלב הוולידציה.
תמונת מצב
סביבת עבודה והפעלה ראשונית
100%
רכישת דאטה ו־preprocessing
72%
מוכנות לוולידציה
45%
הסביבה עובדת, DA-2K מוכן, ושני benchmarks נוספים כבר ירדו למכונה.
SLT_2026 | דו"ח התקדמות מבוסס על העבודה שבוצעה בפועל במאגר

## Slide 2
מה כבר הושלם
החלקים שבהם אפשר כבר להצביע על תוצאה עובדת ולא רק על תכנון
עבודה שבוצעה
סודר מבנה פרויקט נקי עם תיקיית data ייעודית למודלים, דאטה, פלטים וסקריפטים.
חובר המאגר למימוש הרשמי של Depth Anything V2 ונקבע commit קבוע לשחזור יציב.
הוקמה סביבת Python מקומית והותקנו התלויות הנדרשות.
הורד checkpoint קטן והרצנו sanity check מלא על תמונות הדוגמה של הפרויקט.
נוצרו 20 פלטים תחת data/outputs/sanity_check, ולכן הוכחנו שהקוד עובד מקומית.
הורדנו את DA-2K, חילצנו את הדאטה, ואימתנו את מבנה ההערות.
נבנו manifest וסטטיסטיקות, וטופלה גם אי־התאמה אחת בשם קובץ בתוך הדאטה.
מספרים
1033
תמונות ב־DA-2K
2068
זוגות השוואה
משמעות
הגענו לנקודה שבה שלב ההקמה כבר סגור, והמאמץ המרכזי עובר מהקמת סביבה להכנת benchmarks ולוולידציה.
סיכום השלב: setup מלא + sanity check תקין + DA-2K מוכן להמשך

## Slide 3
מצב ה־benchmarks
מה כבר מוכן, מה הורד מקומית, ומה עדיין ממתין לפני הוולידציה המלאה
Benchmark
סטטוס
מה בוצע
הערות
DA-2K
מוכן
הורדה, חילוץ ו־preprocessing מלא
1033 תמונות ו־2068 זוגות. זהו היעד הראשון להרצה.
KITTI
הורד
הקובץ נשמר מקומית
עדיין נדרש extraction והכנת pipeline להערכה.
NYU-Depth-v2
הורד
קובץ MAT נשמר מקומית
הדאטה קיים אך טרם עבר preprocessing.
Sintel
חסום
הורדה נעצרה
אין כרגע מספיק מקום פנוי בדיסק להשלמת התהליך.
ETH3D / DIODE
ממתין
הסקריפט כבר מוכן
ההורדה תתבצע אחרי פינוי מקום פנוי.
סטטוס מעשי: benchmark אחד מוכן, שניים כבר זמינים מקומית, והשאר ממתינים רק לתנאי דיסק

## Slide 4
חסמים והצעד הבא
מה מעכב אותנו כרגע, ומה צריך לעשות כדי לעבור להרצת benchmark ראשון
החסם המרכזי
במהלך העבודה נשארו בערך 4.1GiB פנויים בלבד על הדיסק.
הורדות גדולות כמו Sintel, ETH3D ו־DIODE אינן בטוחות בתנאי האחסון הנוכחיים.
ההחלטה הייתה לעצור מוקדם כדי לא לייצר קבצים חלקיים ומצב שקשה לשחזר.
שיפרנו את סקריפט ההורדה כך שהוא בודק מקום פנוי מראש ונכשל מוקדם עם הודעה ברורה.
הפעולות הבאות
לפנות מקום בדיסק ולהשלים את ההורדה של Sintel, ETH3D ו־DIODE.
לבצע extraction ו־preprocessing גם עבור KITTI ו־NYU-Depth-v2.
לממש או לאמת את metrics כך שהתוצאות יהיו ברות השוואה למאמר.
להריץ benchmark ראשון על DA-2K ולהפיק טבלת תוצאות ראשונה.
יעד לשקופית ההתקדמות הבאה: תוצאה ראשונה של benchmark עם metric מחושב והשוואה לערכי המאמר.
מכאן עוברים מעבודת הכנה טכנית לעבודה ניסויית שאפשר למדוד ולהציג